| Návrh na prodloužení termínu plnění usnesení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úkolu | Věc | Termín | Zdůvodnění | Návrh | Zpracovatel |
| Uk/1565/2012 | Úkol z ZMOb1014/6, č.usnesení 0296/ZMOb1014/6/12, ze dne 01.03.2012, bod 3,VĚC: Žádost o svěření budovy č.p. 2691 (Ostrčilova 4) stojící na pozemku parc. č. 1013/54 a pozemku parc. č. 1013/54 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava | 30.9.2013 | Úkol nesplněn vzhledem k tomu, že doposud není zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci věžového domu Ostrčilova 4 a tím i upřesněné náklady na rekonstrukci domu. Dále městský obvod požádal SMO v návrhu na kapitálový rozpočet na rok 2014 o poskytnutí investičního transferu na tuto akci. Posunutí termínu žádosti o návratnou finanční výpomoc doporučil také finanční výbor ZMOb svým usnesením č. 69/40 ze dne 23. 9. 2013. Z těchto důvodů navrhujeme posunout termín k předložení žádosti o návratnou finanční výpomoc na rekonstrukci domu Ostrčilova 4. | Žádáme o prodloužení termínu do 31.7.2014. | OFR_0.1. (Ing. Alena Zapletalová) |

| Návrh na prodloužení termínu plnění usnesení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úkolu | Věc | Termín | Zdůvodnění | Návrh | Zpracovatel |
| Uk/2842/2012 | Úkol z ZMOb1014/11, č.usnesení 0432/ZMOb1014/11/12, ze dne 07.12.2012, bod 3,VĚC: Návrh na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55)v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava | 31.8.2013 | Uvedeným usnesením bylo rozhodnuto o prodeji spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 2674/49 příslušejících k jednotkám v domě č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a o uzavření kupních smluv s výše uvedenými vlastníky v termínu do 31.8.2013. Termín splněn nebyl, neboť 4 vlastníci byt. jednotek (pí. Křemečková, pí. Molínková, pí. Hanzelová a pí. Burdová) nesouhlasili s kupní cenou, neuzavřeli kupní smlouvy a požádali o přezkoumání návrhu na uzavření kupních smluv. Tyto žádosti byly projednány na 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu dne 27.6.2013, které usnesením č. 0551/ZMOb1014/14/13 vzalo na vědomí žádosti a rozhodlo ponechat v platnosti usnesení č. 0432/ZMOb1014/11/12 ze dne 7.12.2012. Žadatelkám byly zaslány dopisy s tímto usnesením a byly vyzvány k uzavření kupních smluv. Pí. Molínková a pí. Křemečková se proti tomuto usnesení opětovně odvolaly. Jejich žádosti budou projednány na zasedání zastupitelstva městského obvodu dne 31.10.2013. | Žádáme o prodloužení termínu do 31.12.2013 | OM_0.1. (Ing. Ivona Vaňková) |

| Návrh na prodloužení termínu plnění usnesení: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úkolu | Věc | Termín | Zdůvodnění | Návrh | Zpracovatel |  |
| Uk/3218/2013 | Úkol z ZMOb1014/12, č.usnesení 0479/ZMOb1014/12/13, ze dne 28.02.2013, bod 3,VĚC: Návrh na prodej pozemku parc. č. 2953/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 1. máje) | 30.9.2013 | Ing. Žídek, zastupující společnost Vítkovice, a.s. ve věci koupě pozemku parc. č. 2953/2 v k. ú. Moravská Ostrava, informoval, že kupní smlouva není uzavřena. Důvodem je návrh nového územního plánu v souvislosti s realizací projektu „Prodloužená Železárenská“. Vzhledem k tomu, že by nebylo možno realizovat výstavbu tréninkového fotbalového areálu, zvažuje žadatel možnosti koupě. Návrh nového územního plánu je pouze ve fázi přípravy a schvalování je dlouhodobou záležitostí. Budou probíhat jednání s dotčenými subjekty, následně se bude vyjadřovat i veřejnost. Vedoucí oddělení urbanistické koncepce, útvar hlavního architekta MMO, Ing. arch. Petr Vencelides dne 7.10.2013 informoval, že společnost Vítkovice a.s. nedala souhlas k návrhu nového územního plánu. Jednání proběhlo koncem měsíce září 2013. | Žádáme o prodloužení termínu do 30.4.2014. | OM_0.1. (Ing. Ivona Vaňková) |
| Uk/3706/2013 | Úkol z ZMOb1014/13, č.usnesení 0513/ZMOb1014/13/13, ze dne 27.05.2013, bod 3,VĚC: Návrh na prodej části pozemku p.p.č. 453/20 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) | 30.9.2013 | Odbor stavebního řádu a přestupků nevydal územní rozhodnutí k dělení pozemku parc. č. 453/20 dle GP. Bylo nutno nechat zpracovat nový GP. Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Ostrava rozhodlo o záměru města prodat pozemek dle původního GP, bude nutno předložit orgánům obce nové stanovisko k záměru města prodat uvedenou část pozemku. Odbor majetkový předloží návrh na zrušení usnesení na 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu dne 12.12.2013. | Žádáme o prodloužení termínu do 31.12.2013. | OM_0.1. (Ing. Ivona Vaňková) |
| Návrh na prodloužení termínu plnění usnesení: |  |  |  |  |  |
| Číslo úkolu | Věc | Termín | Zdůvodnění | Návrh | Zpracovatel |  |
| Uk/3957/2013 | Úkol z ZMOb1014/14, č.usnesení 0559/ZMOb1014/14/13, ze dne 27.06.2013, bod 3,VĚC: Žádost o převod vlastnictví jednotky č. 1516/601 v domě č. p. 1516 (28. října 106) spolu se spoluvlastnickým právem k podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2620/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava | 30.9.2013 | Bod 3) uvedeného usnesení - uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky-nebytového prostoru situovaného v domě č.p.1516 (28. října 106) nebyl dosud realizován. Paní Gherbetz byla vyzvána k podpisu kupní smlouvy. Vzhledem k obtížím s vyřizováním úvěru požádala o prodloužení termínu. | Žádáme o prodloužení termínu do 30.4.2014. | OM_0.1. (Ing. Ivona Vaňková) |